|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к проекту приказа министерства здравоохранения Новосибирской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Таблица № 4***Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области»,****на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объектакапитальногостроительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта(тыс.руб.)2 | Источники финансирования | Объемы финансирования(тыс. руб.) | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10 |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Обская центральная городская больница» | 2010 - 2021 | 1 этап (Блоки Б,В) – сдан в эксплуатацию в 2014 г2 этап 2021 | Да№ 54-1-1-0631-11 от 18.08.2011 (ИИ),№ 54-1-3-0632-11 от 24.01.2012 (ПД + сметы), №863-14 от 26.01.2015 (ИИ, ПД+сметы - котельная),№54-1-6-0003-17 от 30.01.2017 г. (достоверность на стоимость СМР за исключением выполненных работ) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2011 - 418 649,82 в текущем уровне цен по состоянию на 01.04.2014 - 19 280,08 (котельная) в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2016 - 219 898,61 | 103койко-мест | 179 902,0 | Сумма затрат,в том числе: | 104683,1 | 146804,5 | 26214,2 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 104683,1 | 146804,5 | 26214,2 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» | 2011 – 20211 | Блок №3 и котельная введены в эксплуатацию в 2015г.Блок 1, 2 - 20211 | Да№ 54-1-3-0313-11 от 10.08.2011 (ПД+сметы), № 54-1-5-0341-14 от 15.08.2014 котельная (ИИ, ПД+сметы), № 697-16 от 30.09.2016 (сметы-корректировка 1 и 2 корпуса),№54-1-1-2-021552-2019 от 19.08.2019 (блок №1),№54-1-1-3-021557-2019 от 19.08.2019 (вспомагательные здания) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 325 206,15 в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 286 962,29 в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2013 - 44 687,05 в текущем уровне цен по состоянию на 15.06.2018 - 261 203,31 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 185 566,02 (Блок №1) в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 253 646,52 (вспомагательные здания) | 106 койки | 666 991,61 | Сумма затрат,в том числе: | 149152,3 | 142925,5 | 208901,5 | 166012,3 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 149152,3 | 142925,5 | 208901,5 | 166012,3 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области | 2013-2021 | 2021 | Да от 19.10.2018(в ценах на II квартал 2018)Дополнительная информация:ПСД находится на повторной экспертизе в ФАУ Главгосэкспертиза (Омский филиал) ориентировочно экспертиза будет - ноябрь 2019 г. Сумма до экспертизы по сводному сметному расчету с учетом индексации4 784 228,17 | 4 784 228,17 | 213коек | 4762804,9 | Сумма затрат,в том числе: | 695 750,2 | 2 359 017,9 | 1 904 136,3 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 176 137,2 | 518 983,9 | 418 910,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 519 613,0 | 1 840 034,0 | 1 485 226,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» | 2010-20211 | Блок №1 и №2 введены в эксплуатацию в 2013 г. и 2021 г.1 | Даот 23.12.2010(в ценах 01.06.2010)Для продолжения реконструкции больничного комплекса ПСД – нет. Разработка ПСД в 2020 г.Ориентировочная стоимость с учетом индексации 457 803,20 | 205 050,47(в ценах 01.06.2010)457 803,20 | 61 койка приемно-диагностическое отделение 15 чел/сут | 457803,2 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 284370,0 | 60556,8 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 284370,0 | 60556,8 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы». Реконструкция | 2011-20211 | 1 этап введен в эксплуатацию в 2016г.,2,3,4 этап 20211 | Да,от 15.11.2011(в ценах 3 кв. 2011 г),достоверность от 30.01.2017(в ценах на 15.12.2016) | 639 546,19(в ценах 3 кв. 2011 г)596 371,32(в ценах на 15.12.2016) | 160коек | 511 555,97 | Сумма затрат,в том числе: | 165985,5 | 259598,6 | 107362,3 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 165985,5 | 259598,6 | 107362,3 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области | 2019-20221 | 20221 | ПСД на разработкеСрок 2020 г | 579 787,1 | - | 577 056,6(308802,27 без мед.оборудования) | Сумма затрат,в том числе: | 5000,0 | 14431,5 | 53 563,3 | 235807,5 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 5000,0 | 14431,5 | 53 563,3 | 235807,5 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» | 2019, 20221 | 20221 | Да от 12.11.2015(в ценах на 10.12.2014) | 484 395,44 | 60коек | 585 967,35 | Сумма затрат,в том числе: | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 585791,4 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 585791,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Заельцовском районе | 2019-20221 | 20221 | Да от 17.07.2017 достоверность от 02.11.2017(в ценах на 01.06.2017) | 359 187,26 | 300посещений в смену | 463 153,99(300167,19 без мед.оборудования) | Сумма затрат,в том числе: | 679,7 | 119089,1 | 145674,8 | 34723,6 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 679,7 | 119089,1 | 145674,8 | 34723,6 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района | 2016-2020 | 2020 | Да от 19.12.2016(в ценах на 01.06.2016) | 127 855,52 | 140посещений в смену | 118 091,8 | Сумма затрат,в том числе: | 44493,2 | 73598,6 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 44493,2 | 73598,6 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 2019, 20221 | 20221 | Даот 29.08.2013(в ценах на 01.12.2012) | 170 291,27 | 150посещений в смену | 274 529,01 | Сумма затрат,в том числе: | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 274404,2 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 274404,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | 2019-20221 | 20221 | ПСД на разработкеСрок 2019 г | 1 002 098,78 | - | 998 961,12(533938,38-без мед.оборудования) | Сумма затрат,в том числе: | 50 000,0 | 0,0 | 223143,7 | 260794,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 223143,7 | 260794,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18) | 2018-20211 | 20211 | ПСД на разработкеСрок 2019 г. | 1 280 281,96 | - | 1 279 387,01(546713,93-без мед.оборудования) | Сумма затрат,в том числе: | 7305,1 | 50000,0 | 350527,3 | 138881,5 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 7305,1 | 50000,0 | 350527,3 | 138881,5 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница» | 2019-20221 | 20221 | НетСрок 2020 г. | 419 172,8 | - | 419 172,8(210068,54-без мед.оборудования) | Сумма затрат,в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | 140068,5 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | 140068,5 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция Каргатской ЦРБ. Новый хирургический корпус | 2019, 2022-20231 | 20231 | ПСД на разработке, срок 2019 г. | 850000,0 | - | 850000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 635000,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 635000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание детской поликлиники ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» на 250 п/см | 2020, 20221 | 20221 | Нет2020 г. | 218 474,7 | - | 218 474,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 95496,0 | 0,0 | 122978,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 95496,0 | 0,0 | 122978,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 2019,20221 | 20221 | Нет,2020 г | 350000,0 | 20 коек | 350000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 346500,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 346500,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция газовоздушного тракта и дымовой трубы котельной на объекте ГБУЗ НСО «ГНКПБ № 3» | 2018 | 2019 | Даот 25.04.2018 (в ценах на 01.06.2017) | 9 204,28 | 31200 м3/ч | 10000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» (реконструкция лечебного комплекса) | 2016-2018 | 2018 | Даот 28.06.2011 - ПСД,от 01.04.2015 – на доп.работы,от 26.10.2015 – доп. работы,от 30.01.2017 – лечебный корпус (достоверность на оставшиеся работы + доп работы),от 29.12.2017 – модульная котельная (достоверность) | В текущих ценах на 01.06.2010 – 464 346,15.Доп.работы в текущих цена на 01.06.2012 – 53 536,54.Доп. работы в текущих ценах на 10.12.2014 – 55 622,61.Леч. корпус в текущих ценах на 15.12.2016 – 338 353,40, модульная котельная в текущих ценах на 01.06.2017 – 28 212,03 | 135 коек | 8,1 | Сумма затрат,в том числе: | 8,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 8,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» р.п. Чистоозерное Новосибирской области | 2020, 2022-20231 | 20231 | НетОбследование – 2020 г | 800000,0 | - | 800000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 3170,0 | 0,0 | 242026,3 | 554803,7 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 3170,0 | 0,0 | 242026,3 | 554803,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с.Улыбино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» | 2018 | 2018 | Да от 23.04.2018(в ценах на 15.12.2017) | 10 649,04 | 30посетителей в смену | 10,3 | Сумма затрат,в том числе: | 10,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в п.Коб-Кордон Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная центральная районная больница» | 2018 | 2019 | Да от 13.04.2018 (в ценах на 15.12.2017) | 11 407,33 | 15посетителей в смену | 10,3 | Сумма затрат,в том числе: | 10,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с.Турнаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2018-2019 | 2019 | Да от 02.10.2018 (в ценах на 15.06.2018) | 10 423,94 | 15посетителей в смену | 4 361,77 | Сумма затрат,в том числе: | 4362,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 4362,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с.Новоабышево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» | 2018-2019 | 2019 | Да от 02.10.2018 (в ценах на 15.06.2018) | 10 369,16 | 15посетителей в смену | 4 334,98 | Сумма затрат,в том числе: | 4335,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 4335,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ярки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница» | 2018-2019 | 2019 | Да от 02.10.2018 (в ценах на 15.06.2018) | 10 450,63 | 15посетителей в смену | 4 323,38 | Сумма затрат,в том числе: | 4324,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 4324,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Старый Тартас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская центральная районная больница» | 2018-2019 | 2019 | Да от 02.10.2018 (в ценах на 15.06.2018) | 11 137,88 | 15посетителей в смену | 4 846,58 | Сумма затрат,в том числе: | 4847,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 4847,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Малый Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 12.07.2019Достоверность от 15.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 14 375,52 | 15посетителей в смену | 12172,3 | Сумма затрат,в том числе: | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Сенчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2019 | 2019 | Даот 12.04.2019 достоверность от 15.04.2019(в ценах на 15.12.2018) | 15 401,13 | 30посетителей в смену | 12172,3 | Сумма затрат,в том числе: | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Земледелец Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 16.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 13 683,24 | 15посетителей в смену | 12172,3 | Сумма затрат,в том числе: | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Булатово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 17.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 14 054,36 | 15посетителей в смену | 12172,3 | Сумма затрат,в том числе: | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Большеречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 15.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 14 253,99 | 15посетителей в смену | 12172,3 | Сумма затрат,в том числе: | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Богословка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 18.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 14 558,71 | 15посетителей в смену | 12172,3 | Сумма затрат,в том числе: | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12172,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новобибеево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотинская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 22.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 346,24 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоселово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 17.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 371,58 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Овчинниково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 15.07.2019Достоверность от 16.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 405,33 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новороссийское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 25.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 572,95 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Заречное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 12.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 13 425,07 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лотошное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 17.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 471,98 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Белово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | Даот 12.04.2019 достоверность от 15.04.2019(в ценах на 15.12.2018) | 10 186,73 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | Да от 12.04.2019 достоверность от 15.04.2019(в ценах на 15.12.2018) | 13 883,45 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 15.07.2019Достоверность от 16.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 807,60 | 15посетителей в смену | 9777,8 | Сумма затрат,в том числе: | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Северотатарское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | Да от 12.04.2019 достоверность от 15.04.2019(в ценах на 15.12.2018) | 12 872,03 | 30посетителей в смену | 11 213,5 | Сумма затрат,в том числе: | 11213,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 11213,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новомошковское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 25.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 11 245,16 | 30посетителей в смену | 11213,5 | Сумма затрат,в том числе: | 11213,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 11213,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Грибной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 22.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 293,83 | 15посетителей в смену | 10852,0 | Сумма затрат,в том числе: | 10852,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10852,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Алексеевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Обская центральная городская больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 23.07.2019Достоверность от 07.08.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 13 732,49 | 15посетителей в смену | 12121,0 | Сумма затрат,в том числе: | 12121,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12121,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Казанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 16.07.2019Достоверность от 23.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 14 638,79 | 15посетителей в смену | 14789,0 | Сумма затрат,в том числе: | 14789,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14789,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Первомайский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 23.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 365,60 | 15посетителей в смену | 10238,0 | Сумма затрат,в том числе: | 10238,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10238,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новорозино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 23.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 10 014,18 | 15посетителей в смену | 12490,0 | Сумма затрат,в том числе: | 12490,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственныеМинстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12490,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ильинка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 24.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 11 707,47 | 30посетителей в смену | 11 262,0 | Сумма затрат,в том числе: | 11262,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственныеМинстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 11262,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Воздвиженский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 17.07.2019Достоверность от 30.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 546,17 | 15посетителей в смену | 10852,0 | Сумма затрат,в том числе: | 10852,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10852,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Озерное-Титово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 24.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 798,82 | 15посетителей в смену | 14424,0 | Сумма затрат,в том числе: | 14424,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14424,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Издревая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская районная больница № 1» | 2019 | 2019 | ДаОт 22.07.2019Достоверность от 26.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 11 309,06 | 30посетителей в смену | 10238,0 | Сумма затрат,в том числе: | 10238,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10238,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Березовка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская центральная районная больница» | 2019 | 2019 | ДаОт 15.07.2019Достоверность от 16.07.2019 (в ценах на 15.12.2018) | 9 793,15 | 15посетителей в смену | 9273,0 | Сумма затрат,в том числе: | 9273,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 9273,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерский пункт в ауле Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14986,9 | 15посетителей в смену | 14986,9 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14986,9 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14986,9 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Боярка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 13725,5 | 15посетителей в смену | 13725,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 13725,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 10225,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лепокурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 15364,7 | 15посетителей в смену | 15364,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 16094,0 | 15посетителей в смену | 16094,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 16094,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12594,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 13349,7 | 15посетителей в смену | 13349,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 13349,7 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 13349,7 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Светлое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозёрская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14928,5 | 15посетителей в смену | 14928,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14928,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 11428,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Казанцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14928,5 | 15посетителей в смену | 14928,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14928,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 11428,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 13046,2 | 30посетителей в смену | 13046,2 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 13046,2 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 13046,2 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Лесниковский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14126,5 | 15посетителей в смену | 14126,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14126,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 10626,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14527,5 | 15посетителей в смену | 14527,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14527,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 11027,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14126,5 | 15посетителей в смену | 14126,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14126,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 10626,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Камышино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 15730,5 | 15посетителей в смену | 15730,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 15730,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12230,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тальменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ИЦГБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 16300,4 | 30посетителей в смену | 16300,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 16300,4 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12845,9 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3454,5 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Балта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 12845,9 | 15посетителей в смену | 12845,9 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 12845,9 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12845,9 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14527,5 | 15посетителей в смену | 14527,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14527,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 11027,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Буньково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченёвская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 12845,9 | 15посетителей в смену | 12845,9 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 12845,9 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12845,9 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 15364,7 | 15посетителей в смену | 15364,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 15364,7 | 15посетителей в смену | 15364,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоцелинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 16088,4 | 30посетителей в смену | 16088,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 16088,4 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12588,4 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ивановка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 15364,7 | 15посетителей в смену | 15364,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 15364,7 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 13525,0 | 15посетителей в смену | 13525,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 13525,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 10025,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Полойка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозёрская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14357,2 | 30посетителей в смену | 14357,2 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14357,2 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14357,2 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Вассино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 13349,7 | 15посетителей в смену | 13349,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 13349,7 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 13349,7 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14928,5 | 15посетителей в смену | 14928,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14928,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 11428,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Задание фельдшерско-акушерского пункта в д. Маландино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14928,5 | 15посетителей в смену | 14928,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14928,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 11428,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14986,9 | 15посетителей в смену | 14986,9 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14986,9 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14986,9 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Зятьковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 15730,5 | 15посетителей в смену | 15730,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 15730,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12230,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Радуга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 16345,9 | 15посетителей в смену | 16345,9 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 16345,9 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12845,9 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 14126,5 | 15посетителей в смену | 14126,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14126,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 10626,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новопокровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Нет,2020 г. | 15730,5 | 15посетителей в смену | 15730,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 15730,5 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 12230,5 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассказово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11457,6 | - | 11457,6 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11457,6 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11457,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кузнецовка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 15963,7 | - | 15963,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 13870,1 | - | 13870,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 13870,1 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13870,1 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 14916,9 | - | 14916,9 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14916,9 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14916,9 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Витаминка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 13085,0 | - | 13085,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 13085,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13085,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 14916,9 | - | 14916,9 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14916,9 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14916,9 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Обской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 13346,7 | - | 13346,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 13346,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13346,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Букреево Плесо Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 13346,7 | - | 13346,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 13346,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13346,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Береговое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 10416,0 | - | 10416,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 10416,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10416,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Златоуст Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11041,0 | - | 11041,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Вознесенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 15963,7 | - | 15963,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мошнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 10624,3 | - | 10624,3 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 10624,3 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10624,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Урюм Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11874,3 | - | 11874,3 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11874,3 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11874,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Троицкий Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 14393,5 | - | 14393,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14393,5 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14393,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кудрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11041,0 | - | 11041,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Крупской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 10416,0 | - | 10416,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 10416,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10416,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красная Сибирь Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 14393,5 | - | 14393,5 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14393,5 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14393,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Ермаковский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11457,6 | - | 11457,6 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11457,6 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11457,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Варваровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чистоозёрная ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 15963,7 | - | 15963,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Богатиха Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11874,3 | - | 11874,3 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11874,3 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11874,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11041,0 | - | 11041,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 15963,7 | - | 15963,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Крохалевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченёвская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 13346,7 | - | 13346,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 13346,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13346,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Межгривный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г.. | 12395,1 | - | 12395,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12395,1 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12395,1 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 10624,3 | - | 10624,3 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 10624,3 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10624,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Тюменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 15963,7 | - | 15963,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 15963,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11874,3 | - | 11874,3 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11874,3 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11874,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая чёрная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11 041 | - | 11 041 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11041,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Сарыбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 11457,6 | - | 11457,6 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11457,6 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11457,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет,2021 г. | 13870,1 | - | 13870,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 13870,1 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13870,1 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание врачебной амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района | 2019, 20221 | 20221 | ПСД на разработкеСрок 2019 г. | 82392,55 | обслуживание населения 1000 чел. | 82392,55(48715,76-без мед.оборудования) | Сумма затрат,в том числе: | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 28715,8 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 28715,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.9 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Здание онкологического диспансера в городе Новосибирске | 20191 | - | НетСрок 2020 г. | 18000000,0 | - | 18000000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 58154,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 58154,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.9 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» | 2019, 20221 | 20221 | ПСД на разработке.Срок 2019 г. | 30338,64 | - | 30338,64 | Сумма затрат,в том числе: | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 27338,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 27338,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Итого сумма затрат,****в том числе:** | **1660900,6** | **4000148,1** | **3518020,2** | **2529639,0** | **1189803,7** |  |
| **областной бюджет** | **1141287,6** | **2097159,6** | **2032794,2** | **2529639,0** | **1189803,7** |  |
| **федеральный бюджет** | **519613,0** | **1902988,5** | **1485226,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **местные бюджеты** |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |

1. - сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию будут уточняться при подготовке проектов закона об областном бюджете Новосибирской области на 2020-2022 годы
2. - остаток сметной стоимости объекта приводится в текущих ценах на 01.01.2019

В случае, когда остаток сметной стоимости меньше установленных в бюджете лимитов финансирования данное несоответствие будет устранено при формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2019 году будет введено в эксплуатацию 33 ФАПа, в том числе 2 ФАПа, построенных в 2018 году (в п. Коб - Кордон ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» и п. Приобский ГБУЗ НСО «НКЦРБ»). ФАП в п. Приобский ГБУЗ НСО «НКЦРБ» не включен в данную таблицу в связи с отсутствием потребности в финансировании.