|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАприказом министерства здравоохранения Новосибирской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_*Таблица № 4***Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области»,****на период реализации объекта** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объектакапитальногостроительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта на 01.01.2023(тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования(тыс. руб.) | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10 |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»(2 Блок) | 2011 – 20251 | Блок №3 и котельная введены в эксплуатацию в 2015г.Блок 1, 2 20251 | Да№ 54-1-3-0313-11 от 10.08.2011 (ПД+сметы) № 54-1-5-0341-14 от 15.08.2014 котельная (ИИ, ПД+сметы) № 697-16 от 30.09.2016 (сметы-корректировка 1 и 2 корпуса) №54-1-1-2-021552-2019 от 19.08.2019 (блок №1) №54-1-1-3-021557-2019 от 19.08.2019 (вспомагательные здания)№ 54-1-1463-18 от 03.09.2018 (достоверность) №54-1-0624-19 от 22.08.2019 (Блок №1) №54-1-0625-19 от 23.08.2019 (вспомагательные здания)№54-1-1-2-001175-2022 от 14.01.2022 (2 этап, проведение повторной экспертизы в связи с внесением изменений в ПД блок 2,При внесении изменений №2 и №3 изменено наименование объекта, проектные решения представлены только в объёме второго завершающего этапа строительства. Заменены технические условия для подключения к инженерным сетям и градостроительный план земельного участка. На втором этапе строительства вместо реконструкции предусмотрен полный демонтаж существующего здания и новое строительство блока 2. Дополнительно запроектировано здание газовой котельной полной заводской готовности и сооружение кислородной станции.Первоначальные проектные решения раздела в части второго этапа строительства указаны в положительном заключении экспертизы от 10.08.2011г. №54-1-3-0313-11) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 325 206,15 в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 286 962,29 в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2013 - 44 687,05 в текущем уровне цен по состоянию на 15.06.2018 - 261 203,31 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 185 566,02 (Блок №1) в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 253 646,52 (вспомагательные здания) Сметная стоимость реконструкции объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетом НДС-329046,69 тыс.руб. | 106 коек | 352 826,6 | Сумма затрат,в том числе: | 252 826,6 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 252 826,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» | 2010- 2025 | Блок №1 и №2 введены в эксплуатацию в 2013 г., завершение реконструкции 2025 г. | Даот 23.12.2010(в ценах 01.06.2010),от 25.01.2021 №54-1-1-2-002251-2021 | 205 050,47(в ценах 01.06.2010);в текущем уровне цен II квартала 2020 г. 448 423,23 | 300 посещений в смену | 572 900,0 | Сумма затрат,в том числе: | 160 000,0 | 212 900,0 | 200 000,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 160 000,0 | 212 900,0 | 200 000,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание лечебного корпуса N 5 детской туберкулезной больницы в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "ГОНКТБ"(5 Корпус) | 2011- 2025 | 1 этап введен в эксплуатацию в 2016г.,2 этап введен в эксплуатацию от 30.12.2021г.3,4 этап 2025 г. | Да,№54-1-1-0495-10 от 18.10.10 г. (изыскания) №54-1-3-0495-11 от 15.11.11 г. (ПД)№54-1-6-0005-17 от 30.01.17 г. (достоверность) | в текущих ценах на 3 квартал 2011 г. 639 546,19 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2016 г. 596 371,32  | 160коек | 421 660,5 | Сумма затрат,в том числе: | 50 000,0 | 200 560,5 | 170 000,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 50 000,0 | 200 560,5 | 170 000,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» | 2020, 2021, 20261 | 20261 | Да №54-1-5-0153-15 от 12.11.15 (ПД, изыскания) | в текущем уровне цен по состоянию на 10.12.2014 г. 484 395,44 | 60коек | 804 120,72 | Сумма затрат,в том числе: | 176,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 176,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 2019, 20261 | 20261 | Да№54-1-1-0844 от 10.12.2012 г. (результаты инженерных изысканий) №54-1-3-0373-13 от 29.08.2013 г. (ПД, включая смету) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.12.2012 г. 170 291,27 | 150посещений в смену | 278 995,1 | Сумма затрат,в том числе: | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 278870,3 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 278870,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | 2019-2021 (строительство), 20222 (реконструкция) | 2021 (завершение строительства), получено разрешение на ввод от 14.12.2021, 20222 (завершение реконструкции)  | Да№54-1-1-1-007604-2018 от 17.12.2018 (результаты инженерных изысканий). №54-1-1-2-030121-2019 от 31.10.2019 (ПД)54-1-0981-19 от 05.11.2019Получено положительное заключение от 28.10.2021 №54-1-1-2-063702-2021 от 28.10.2021 (повторная экспертиза ПД и достоверности СМ в части изменения ПД в последствии корректировки технологического (медицинского) задания от 31.08.2020г. | в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 г. 916385,06 тыс.рубСметная стоимость реконструкции объекта в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2018 года и II квартал 2021 года с учетом НДС=20% - 1112552,63 тыс.руб. | 89 коек | 2,6 | Сумма затрат,в том числе: | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18) | 2018- 2023 | 2023 | Да,№54-1-1-3-005746-2020 от 03.03.2020 (ПД+ИИ),№54-1-0120-20 от 05.03.2020 получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 10.12.2021 №0099-2021(изменений, внесенных в проектную документацию (в рамках экспертного сопровождения) в части рассмотрения раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздела 7 «Технологические решения» часть 2 «Система медицинского газоснабжения», шифр 114-2018/ОК-ИОС7.2), получившую положительное заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» №54-1-1-3-005746-2020 от 03.03.2020г.) | в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2019 1246415,88 | 33 койки | 295 502,2 | Сумма затрат,в том числе: | 295 502,2  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 295 502,2  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | 2021-2023 | 2023 | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.08.2022 №54-1-1-3-061970-2022 (по ПД и ИГИ) | 25 643,9 | - | 24 268,6 | Сумма затрат,в том числе: | 24 268,7  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 24 268,7  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ» | 2022-2024, 20261 | 20261 | Нет 2023 г. | 8 806 940,5 | - | 8 793 940,5 | Сумма затрат,в том числе: | 82 000,0 | 58 663,0  | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 82 000,0 | 58 663,0  | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание подстанции ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи" в Первомайском районе | 2023,20261 | 20261 | Нет 2023 г. | 50 000,0 | - | 50 000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" | 2022-2025 | 2025 | Нет2023 г. | 850 000,0 | - | 832 390,0 | Сумма затрат,в том числе: | 214 190,0  | 218 200,0  | 400 000,0  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 214 190,0 | 218 200,0  | 400 000,0  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области | 2019-2021-20251 | 20251 | Да№54-1-1-1-003453-2020 от 12.02.2020 (ИИ) 54-1-1-2-016203-2020 от 07.05.2020 (ПД\_1 этап),54-1-0286-20 от 12.05.2020 | 893 157,8 | 46 коек | 882 374,0 | Сумма затрат,в том числе: | 150 000,0  | 441 374,0  | 291 000,0  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 150 000,0  | 441 374,0  | 291 000,0  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» | 2023, 20261 | 20261 | Нет 2023 г. | - | 150 человек | 710 000,00 | Сумма затрат,в том числе: | 10 000,0  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 10 000,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание поликлиники по ул. Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО "ГП № 17" | 2022, 20251 | 20251 | Получено положительное заключение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 19.12.2022 года № 54-1-1-1-089393-2022. ПД нет2023 г. | 1 552 000,0 | - | 1 549 500,0 | Сумма затрат,в том числе: | 1 623,4 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1 623,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-2023 | 2023 | Да | 219 990,3 | 100посещений в смену | 135 161,5 | Сумма затрат,в том числе: | 135 161,5  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 135 161,5  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-2023 | 2023 | Да | 229 183,7 | 100посещений в смену | 83 181,1 | Сумма затрат,в том числе: | 83 181,1  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 83 181,1  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2 Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-20232 | 20222 | Да | 156 809,9 | 100посещений в смену | 339,2 | Сумма затрат,в том числе: | 339,2 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 339,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») | 2021- 2023 | 2023 | Да | 279 151,7 | 150посещений в смену | 270 758,9 | Сумма затрат,в том числе: | 270 758,9  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 144 732,8  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 126 026,1  | 0,0  | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «ГКБ № 2») | 2021- 2023 | 2023 | Получено положительное заключение ГВЭ от 26.01.2022 №54-1-1-3-003666-2022 (на ПД и ИГИ) | 145 159,40Сметная стоимость строительства объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 с учетом НДС – 232902,22 тыс.руб. | 150посещений в смену | 260 984,6 | Сумма затрат,в том числе: | 224 837,2 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 98 811,2  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 126 026,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») | 2021-2023 | 2023 | Получено положительное заключение ГВЭ от 09.02.2022 №54-1-1-3-007008-2022 на ПД и ИГИ | 70 146,60Сметная стоимость объекта в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 года с учетом НДС =20% - 112041,49 тыс.руб. | 50посещений в смену | 403,3 | Сумма затрат,в том числе: | 403,4 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 403,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-2023 | 2023 | Да | 88 719,8 | 50посещений в смену | 28 961,1 | Сумма затрат,в том числе: | 28 961,1  | 0,0  | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 28 961,1  | 0,0  | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-2023 | 2023 | Да | 84 781,5 | 50посещений в смену | 39,6 | Сумма затрат,в том числе: | 39,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 39,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 2021-2024 | 2024 | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.12.2021 №54-1-1-3-085077-2021 на ПД и ИГИ | 388 733,47Сметная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 г. с учетом НДС =20% - 391080,68 тыс.ру. | 250посещений в смену | 465 382,1 | Сумма затрат,в том числе: | 208 823,2 | 256 558,9 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 15 913,0 | 150 420,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 192 910,2  | 106 138,9  | 0,0  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | 2021-2024 | 2024 | Да | 1 361 705,0 | 750посещений в смену | 992 647,5 | Сумма затрат,в том числе: | 409 501,4 | 276 807,4 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 147 128,6 | 154 402,5 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 262 372,8  | 428 743,7 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» | 2021-2023 | 2023 | Да | 905 759,1 | 350посещений в смену | 888 794,1 | Сумма затрат,в том числе: | 888 794,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 416 895,4  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 471 898,7  | 0,0  | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава» | 2021-2023 | 2023неосвоение БО 2022 года 15 100,0 т.р.: ТУ 50,0 т.р., СМР 15 000,0, авторский - 50,0 т.р. | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.12.2021 №54-1-1-3-085109-2021(ПД и ИГИ)Получено положительное заключение ГВЭ от 31.01.2022 №54-1-1-3-004942-2022 (тех.правка заключения в части ТЭП) | 107 546,60Сметная стоимость капитального ремонта объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетом НДС=20%-223195,61 тыс.руб.Сметная стоимость объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетом НДС=20% после тех правки -226049,79 тыс.руб. | 100посещений в смену | 15 100,0 | Сумма затрат,в том числе: | 15 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 15 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГП № 18» мощностью 300 п/см | 2021-20236 | 20222 | Получено положительное заключение ГВЭ от 31.12.2021 №54-1-1-3-085881-2021 на ПД и ИГИ | 459 600,50Сметная стоимость объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетном НДС=20%-646186,20 тыс.руб. | 300посещений в смену | 703,5 | Сумма затрат,в том числе: | 40 703,6 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 40 703,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см | 2021-2024 | 2024 | Да | 880 332,1 | 550посещений в смену | 867 232,4 | Сумма затрат,в том числе: | 356 259,6 | 510 972,9 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 30 781,1  | 112 911,7  | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 325 478,5  | 398 061,2  | 0,0  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-20232 | 20222 | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.12.2021 №54-1-1-3-085435-2021 по ПД и ИГИ | 364 393,20Сметная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 г. с учетом НДС=20% -560817,10 тыс.руб. | 200посещений в смену | 501,1 | Сумма затрат,в том числе: | 501,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 501,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 2021- 2023 | 2023 | Получено положительное заключение ГВЭ от 20.03.2023 №54-1-1-3-013104-2023 ПД и ИИ | 460 421,6 | 300посещений в смену | 454 822,1 | Сумма затрат,в том числе: | 454 822,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 379 413,0 | 0,0  | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 75 409,1 | 0,0  | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | 2021-2023 | 20235 (2 объекта реконструкции) | Нет 2023 г. | 926 541,2 | 400посещений в смену | 911 449,1 | Сумма затрат,в том числе: | 595 227,1  | 406 690,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 488 878,6  | 406 690,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 106 348,5  | 0,0  | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | 2022-20241 | 20241 | Нет 2023 г. | 896 353,4 | - | 881 910,9 | Сумма затрат,в том числе: | 430 000,0 | 451 910,9 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 430 000,0 | 280 813,6 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 171 097,3 | 0,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | да | 21 797,71 | 15 пос/см | 23 925,0 | Сумма затрат,в том числе: | 23 925,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 23 925,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | да | 23 351,5 | 15 пос/см | 23 351,5 | Сумма затрат,в том числе: | 23 351,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 23 351,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 22609,34 | 15 пос/см | 26 212,1 | Сумма затрат,в том числе: | 26 212,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 26 212,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Нет2023 | нет | 15 пос/см | 28 538,3 | Сумма затрат,в том числе: | 28 538,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 28 538,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Баратаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2024-2025 | 2025 | Нет2024 | нет | 15 пос/см | 21 497,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 2 000,0 | 19 497,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 2 000,0 | 19 497,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 30278,57 | 15 пос/см | 27 970,3 | Сумма затрат,в том числе: | 27 970,3 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 27 970,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2021-20222 | 20222 | Да, получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-077036-2021 от 13.12.2021 | 18 508,3 | 15 посещений в смену | 2 000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 19 150,1 | 15 посещений в смену | 18 017,2 | Сумма затрат,в том числе: | 18 017,2 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18 017,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2021 – 20237 | 20232 | Да, получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-033220-2021 от 24.06.2021 | 12 652,8 | 15 посещений в смену | 7 000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 20 136,7 | 15 посещений в смену | 18 839,3 | Сумма затрат,в том числе: | 18 839,3 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18 839,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 26 841,3 | 15 посещений в смену | 17 393,2 | Сумма затрат,в том числе: | 17 393,2 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 17 393,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рощинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 29 909,1 | 15 посещений в смену | 29 909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» | 2022-2023 | 2023 | Да | 20251,33 | 15 посещений в смену | 23 121,8 | Сумма затрат,в том числе: | 23 121,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 23 121,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 29 909,1 | 15 посещений в смену | 29 909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 17 636,7 | 15 посещений в смену | 11 500,0 | Сумма затрат,в том числе: | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 29 095,0  | 15 посещений в смену | 27 916,0 | Сумма затрат,в том числе: | 27 916,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 27 916,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 32 285,3 | 15 посещений в смену | 31 102,4 | Сумма затрат,в том числе: | 31 102,4 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 31 102,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 27 331,7 | 15 посещений в смену | 26 131,1 | Сумма затрат,в том числе: | 26 131,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 26 131,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 22 666,2 | 15 посещений в смену | 21 475,0 | Сумма затрат,в том числе: | 21 475,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 21 475,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 22 869,6 | 15 посещений в смену | 22 869,6 | Сумма затрат,в том числе: | 22 869,6  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 22 869,6  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 27 610,0 | 30 посещений в смену | 26 360,0 | Сумма затрат,в том числе: | 26 360,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 26 360,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ГКБ № 2» | 2022-2023 | 2023 | Да | 23 370,7 | 15 посещений в смену | 22 359,9 | Сумма затрат,в том числе: | 22 359,9 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 22 359,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Скирла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 29 909,1 | 15 посещений в смену | 29 909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская ЦРБ» | 2021–2023 | 20237 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-057611-2021 от 06.10.2021 | 18 358,3 | 15 посещений в смену | 11 204,2 | Сумма затрат,в том числе: | 11 204,2  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 11 204,2  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мохнатый Лог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 27 609,1 | 30 посещений в смену  | 26 359,1 | Сумма затрат,в том числе: | 26 359,1  | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 26 359,1  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индерь Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 29 909,1 | 15 посещений в смену | 29 909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Двуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 26 909,1 | 30 посещений в смену | 26 909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 24 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 24 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2022,2023 | 2023 | Да | 30 432,8 | 15 посещений в смену | 29 261,9 | Сумма затрат,в том числе: | 29 261,9 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 29 261,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Заливино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 31 951,5 | 15 посещений в смену | 29 915,8 | Сумма затрат,в том числе: | 29 915,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 29 915,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 23 352,8 | 15 посещений в смену | 22 208,7 | Сумма затрат,в том числе: | 22 208,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 22 208,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская ЦРБ» | 2022,2023 | 2023 | Да | 26 418,6 | 15 посещений в смену | 25 196,8 | Сумма затрат,в том числе: | 25 196,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 25 196,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 26 620,8 | 15 посещений в смену | 22 214,3 | Сумма затрат,в том числе: | 22 214,3 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 22 214,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Витаминка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2021–20222 | 20222 | Да | 18 358,3 | 15 посещений в смену | 5 000,0 | Сумма затрат,в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Осиновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 18 973,9 | 15 посещений в смену | 13 315,9 | Сумма затрат,в том числе: | 13 315,9 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 13 315,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2022,2023 | 2023 | Нет | 28 538,3 | 15 посещений в смену | 28 538,3 | Сумма затрат,в том числе: | 28 538,3 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 28 538,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 25 358,3 | 15 посещений в смену | 20 701,5 | Сумма затрат,в том числе: | 20 701,5 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 20 701,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гражданцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 20 114,3 | 15 посещений в смену | 19 010,2 | Сумма затрат,в том числе: | 19 010,2 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 19 010,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергоусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 29 603,9 | 30 посещений в смену | 28 741,3 | Сумма затрат,в том числе: | 28 741,3 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 28 741,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 23 994,4 | 15 посещений в смену | 23 986,7 | Сумма затрат,в том числе: | 23 986,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 23 986,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница» | 2022,2023 | 2023 | Да | 19 406,8 | 15 посещений в смену | 18 210,8 | Сумма затрат,в том числе: | 18 210,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18 210,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 20 365,9 | 15 посещений в смену | 19 180,5 | Сумма затрат,в том числе: | 19 180,5 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 19 180,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 29 909,1 | 15 посещений в смену | 29 909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 23 060,8 | 15 посещений в смену | 23 060,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 22 049,7 | 15 посещений в смену | 20 914,9 | Сумма затрат,в том числе: | 20 914,9 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 20 914,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет,2023 г | 21 560,8 | 15 пос/см | 21 560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 2 500,0 | 19 060,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 19 060,8 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»     | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница" | 2022-2023 | 2023 | Да | 24835,48 | 15 пос/см | 22 548,2 | Сумма затрат, | 22 548,2 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| в том числе: | 22 548,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1" | 2020,20212 | 2021 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-037734-2020 от 01.07.2021 | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2020г. 17448.57 |  | 2,8 | Сумма затрат, в том числе | 2,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ" | 2023-2024 | 2024 | Нет2023 | 25 909,1 |  | 25 909,1 | Сумма затрат, в том числе | 2 500,0 | 23 409,1  | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 23 409,1  | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ" | 2023-2024 | 2024 | Нет2023 | 23 060,8 | 15 пос/см | 23 060,8 | Сумма затрат, в том числе | 2 500,0 | 20 560,8 |  |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 20 560,8 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ" | 2023-2024 | 2024 | Нет2023 | 29 909,1 | 15 пос/см | 29 909,1 | Сумма затрат, в том числе | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 27 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ» | 2023-2024 | 2024 | Нет2023 | 26 909,1 |  | 26 909,1 | Сумма затрат, в том числе | 2 500,0 | 24 409,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2 500,0 | 24 409,1 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

1. - сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию будут уточняться при утверждении изменений в закон об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждении закона об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов,
2. - объект введен в эксплуатацию в 2022 году. Финансирование, предусмотренное на 2023 год, будет направлено на погашение неисполненных бюджетных обязательств 2022 года,
3. - источник финансирования строительства объекта будет определен до 31.12.2023,
4. - объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Финансирование на 2023 год не предусмотрено.
5. - объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году, финансирование будет уточнятся при утверждении закона об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
6. - дополнительные бюджетные ассигнования необходимы на дополнительные работы по СМР в соответствии с новой экспертизой
7. запланирован к вводу в 2022 году, будет введен в эксплуатацию в 2023 году, финансирование будет уточнятся при утверждении закона об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Остаток сметной стоимости объекта приводится в текущих ценах на 01.01.2023. В случае, когда остаток сметной стоимости больше или меньше установленных в бюджете лимитов финансирования данное несоответствие будет устранено при формировании изменений в бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;