Отчет о ходе реализации

в 2024 году мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.02.2024)

Выполняются работы по строительству (реконструкции) 4 объектов, из них:

- 1 объект незавершенный в 2023 году. Строительная готовность объекта составляет:

| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 72% |

- 3 объекта запланированные к вводу в эксплуатацию в 2024 году. Строительная готовность объектов строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2024 году, составляет:

| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см | 72% |
| 2. | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 53% |
| 3. | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | Проектная документация направлена на рассмотрение в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» |

Завершены работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Прокудское Коченевского района.

Подготовлена закупочная документация на выполнение работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Лебедевка Искитимского района.

Заключены контракты на поставку 297 единиц медицинского оборудования, из запланированных 300 единиц. Поставка медицинского оборудования, согласно заключенным контрактам, запланирована с марта по август 2024 года.