Отчет о ходе реализации

в 2024 году мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.04.2024)

Выполняются работы по строительству (реконструкции) 4 объектов, из них:

- 1 объект незавершенный в 2023 году:

| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 80% |

- 3 объекта запланированные к вводу в эксплуатацию в 2024 году:

| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см | 78% |
| 2. | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 58% |
| 3. | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | Проектная документация направлена на рассмотрение в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» |

Завершены работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Прокудское Коченевского района.

Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Лебедевка Искитимского района.

Заключены контракты на поставку 300 единиц медицинского оборудования, из запланированных 300 единиц, 44 государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области (далее – медицинские организации). В настоящее время осуществлена поставка 20 медицинским организации 40 единиц медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование медицинской организации | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
|  | ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №13» | 3 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 16» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 21» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №24» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 29» | 11 |
|  | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн № 3» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | 3 |
|  | ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» | 3 |
|  | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Обская ЦГБ» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» | 1 |
|  | ИТОГО: | 40 |