Отчет о ходе реализации

в 2024 году мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.11.2024)

Выполняются работы по строительству (реконструкции) 4 объектов, из них:

- 1 объект незавершенный в 2023 году:

| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 97% |

- 3 объекта запланированные к вводу в эксплуатацию в 2024 году:

| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см | 99% |
| 2. | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 74% |
| 3. | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | 85% |

Завершены работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Прокудское Коченевского района.

Завершены работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Лебедевка Искитимского района в рамках основного контракта, а также работы по благоустройству территории и ремонту проездов к амбулатории.

Заключены контракты на поставку 300 единиц медицинского оборудования, из запланированных 300 единиц, 44 государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области (далее – медицинские организации). В настоящее время осуществлена поставка в 43 медицинские организации 290 единиц медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование медицинской организации | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» | 5 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2» | 5 |
|  | ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» | 5 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7» | 7 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 13» | 8 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 14» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 16» | 17 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 17» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 18» | 6 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 21» | 3 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №24» | 10 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» | 7 |
|  | ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 16 |
|  | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 29» | 28 |
|  | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн № 3» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 8 |
|  | ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» | 4 |
|  | ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» | 3 |
|  | ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | 3 |
|  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | 4 |
|  | ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | 9 |
|  | ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» | 25 |
|  | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 6 |
|  | ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» | 6 |
|  | ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | 11 |
|  | ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая ЦРБ» | 1 |
|  | ГБУЗ НСО «Обская ЦГБ» | 8 |
|  | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» | 13 |
|  | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | 3 |
|  | ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» | 12 |
|  | ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» | 35 |
|  | ИТОГО: | 290 |