Отчет

о ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.01.2026)

Всего по Программе в период с 2021 по 2025 годы запланировано:

- Строительство (реконструкция) 24 объектов здравоохранения.

- Капитальный ремонт 23 объектов здравоохранения.

- Оснащение оборудованием в количестве 2441 единиц.

- Оснащение автомобильным транспортом (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в количестве 425 единиц.

Все запланированные мероприятия выполнены.

Детализация по годам

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2021 год, выполнены в полном объеме:

завершено строительство здания и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности во врачебной амбулатории мощностью 250 посещений в смену в с. Верх-Тула Новосибирского района;

завершен капитальный ремонт на 18 объектах: поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГБ № 4», пяти врачебных амбулаторий (в с. Андреевка Баганского района, с. Шагалово Коченевского района, п. Красный Яр и п. Марусино Новосибирского района, с. Новопичугово Ордынского района) и 12 фельдшерско-акушерских пунктов (в п. Березовка Здвинского района, с. Белое и с. Михайловка Карасукского района, с. Златоуст и с. Чемское Тогучинского района, п. Ленинский и п. Прогресс Новосибирского района, с. Верх-Алеус Ордынского района, д. Кузнецово и с. Ускюль Татарского района, д. Осинцево Чановского района, с. Павловка Чистоозерного района);

приобретено 625 единиц медицинских изделий (оборудования) в 59 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;

приобретено 69 единиц и поставлено Минпромторгом России 17 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2022 год, выполнены в полном объеме:

завершено строительство и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по девяти объектам (поликлиника в с. Криводановка Новосибирского района, врачебные амбулатории на ст. Мочище, в п. Ложок, Тулинский, Мичуринский и Садовый, в д.п. Кудряшовский Новосибирского района, поликлинические отделения в г. Новосибирске (мкр. «Новомарусино») и в п. Восход Новосибирского района (мкр. «Олимпийская слава»));

приобретено 59 единиц медицинских изделий (оборудования) в 21 медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2023 год, выполнены в полном объеме:

завершено строительство и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по девяти объектам (врачебные амбулатории в с. Каменка и с. Новолуговое Новосибирского района, поликлиника в с. Довольное Доволенского района, фельдшерско-акушерские пункты в с. Владимировское Убинского района, д. Квашнино Барабинского района, д. Пушкарево Ордынского района, с. Абрамово Куйбышевского района, д. Байкал Болотнинского района, д. Киргинцево Купинского района).

Досрочно, вместо запланированных на 2024 год, завершено строительство и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по одному объекту (поликлиника в р.п. Краснообск Новосибирского района);

завершена реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ»;

завершен капитальный ремонт 1 объекта (педиатрическое (стационарное) отделение в р.п. Колывань Колыванского района);

приобретено восемь единиц медицинских изделий (оборудования) в 5 медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2024 год, выполнены в полном объеме:

завершено строительство и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по двум объектам (поликлиническое отделение в г. Обь, поликлиника в г. Чулым Чулымского района).

С нарушением графика производства работ в 2025 году завершено строительство и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по детской поликлинике в г. Барабинске Барабинского муниципального района;

завершен капитальный ремонт на двух объектах: врачебные амбулатории в с. Прокудское Коченевского района и в с. Лебедевка Искитимского района;

приобретено 300 единиц медицинских изделий (оборудования) в 43 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2025 год, выполнены в полном объеме:

завершен капитальный ремонт двух объектов (врачебной амбулатории на ст. Лесная Поляна Коченевского района и фельдшерско-акушерского пункта в с. Цветники Здвинского района);

приобретено 1449 единиц медицинских изделий (оборудования) в 62 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек;

приобретено 339 единиц автомобильного транспорта (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в 38 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.