ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы»

1. В наименовании цифры «2025» заменить цифрами «2030».

2. В пункте 1 цифры «2025» заменить цифрами «2030».

3. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Региональная программа «Модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2030 годы».

4. В региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2030 годы»:

1) раздел I «Паспорт региональной программы» изложить в следующей редакции:

| « | Сроки реализации региональной программы | 2021 - 2030 годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработчик региональной программы | Правительство Новосибирской области |  |
|  | Участники региональной программы | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, министерство экономического развития Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области |  |
|  | Наименование государственной программы субъекта Российской Федерации | государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п |  |
|  | Цели региональной программы | цель 1 - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи |  |
|  |  | цель 2 - обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи |  |
|  |  | цель 3 - обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий |  |
|  |  | цель 4 - обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи |  |
|  | Задачи региональной программы | задача 1 - организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи в сельских поселениях, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 100 тыс. человек |  |
|  |  | задача 2 - обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья в сельских поселениях, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 100 тыс. человек |  |
|  |  | задача 3 - оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья в сельских поселениях, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 100 тыс. человек |  |
|  |  | задача 4 - устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача |  |
|  |  | задача 5 - обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи |  |
|  |  | задача 6 - создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи |  |
|  |  | задача 7 - разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы |  |
|  |  | задача 8 - реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |
|  |  | задача 9 - профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |
|  | Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы | Консолидированный бюджет – 16 487 445,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 15 669 862,8 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 817 583,0 тыс. рублей. В 2021 году – 1 938 607,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 837 515,8 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 101 091,8 тыс. рублей. В 2022 году – 2 160 688,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 048 016,2 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 112 672,7 тыс. рублей. В 2023 году – 1 918 383,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 818 345,8 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 100 037,2 тыс. рублей. В 2024 году – 1 667 147,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 580 211,8 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 86 936,1 тыс. рублей. В 2025 году – 2 123 159,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 032 232,4 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 90 926,6 тыс. рублей. В 2026 году – 806 220,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 773 971,5 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 32 249,2 тыс. рублей. В 2027 году – 808 802,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 768 361,9 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 40 440,2 тыс. рублей. В 2028 году – 1 360 676,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 292 642,7 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 68 034,1 тыс. рублей. В 2029 году – 1 738 867,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 651 923,5 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 86 943,6 тыс. рублей. В 2030 году – 1 964 892,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 866 641,2 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 98 251,5 тыс. рублей. | ». |

2) в подразделе «Общая информация о Новосибирской области» раздела II «Анализ текущего состояния системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории Новосибирской области»:

а) абзац первый и второй изложить в следующей редакции:

«Общая площадь территории Новосибирской области составляет 177,8 тыс. кв. км. Протяженность области с запада на восток – 642 км, с севера на юг – 444 км. Новосибирская область включает в себя 5 городских округов, 9 муниципальных округов и 21 муниципальный район, включающий в себя 21 городское поселение и 300 сельских поселений.

Новосибирская область имеет преимущественно равнинный рельеф с высотами до 150 - 200 метров, за исключением восточной части, где расположены Приобское плато, предгорная наклонная равнина, и на юго-востоке, где высоты достигают 300 - 350 метров (наибольшая 493 метра). Для центральных и южных частей области характерны гривы высотой 6 - 10 метров, вытянутые с северо-востока на юго-запад; межгривные понижения заняты болотами и озерами. Климат резко континентальный. Для него характерны резкие колебания температуры. Плотность населения - 15,7 чел./кв. км. Городское население - 79,9%, сельское население 20,1%.»;

б) в абзаце третьем слова «Согласно прогнозу Росстата численность населения в 2025 году по среднему прогнозу составит 2 816,6 тыс. человек.» исключить;

в) абзацы пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый изложить  следующей редакции:

«По данным Росстата, на 1 января 2025 года на территории Новосибирской области находятся 1544 населенных пунктов, в том числе:

с нулевой численностью населения - 88 населенных пунктов;

менее 100 жителей - 608 населенных пунктов;

от 101 до 300 жителей - 357 населенных пунктов;

от 301 до 1 000 жителей - 366 населенных пунктов;

от 1 001 до 2 000 жителей - 51 населенных пунктов;

от 2 000 до 10 000 жителей - 52 населенных пунктов;

более 10 000 жителей - 22 населенных пункта.»;

г) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Большая часть населения проживает в городской местности. При этом тенденция роста городского населения сохраняется. За 2025 год число городских жителей уменьшилось почти на 0,7 тыс. человек, или на 0,3%, миграционный прирост городского населения составил 7 тыс. человек. Если в 2017 году естественная убыль по области формировалась только за счет превышения смертности над рождаемостью среди сельского населения, где она стабильно наблюдалась с 1993 года, то в 2018 году и в городской местности зафиксирована естественная убыль населения, которая составила 1,2 тыс. человек. Удельный вес городского населения области (79,9%) выше, чем по Российской Федерации (75,1%) и Сибирскому федеральному округу (75,2%). Основной вклад в увеличение городского населения вносит город Новосибирск.

Для оказания медицинской помощи жителям Новосибирской области функционирует сеть медицинских учреждений, представленная 99 медицинскими организациями, из них первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 62 медицинские организации, первичную специализированную медико-санитарную помощь населению оказывают 94 медицинские организации. В программу модернизации включены 67 медицинских организаций (юридические лица), подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Кроме того, первичная доврачебная помощь в населенных пунктах с численностью менее 100 человек оказывается в 260 домовых хозяйствах и выездными формами оказания медицинской помощи – мобильными бригадами.»;

д) абзацы двадцать третий и двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«В Новосибирской области из 1544 населенных пунктов 608 населенных пунктов с низкой плотностью населения (менее 100 чел.), нет населенных пунктов, недоступных для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек до ближайших медицинских организаций, их структурных подразделений показал, что до 2023 года в Новосибирской области 1 населенный пункт был признан находящимся вне зоны доступности медицинской помощи:»;

е) в абзаце двадцать шестом слова «https://pasreg.rosminzdrav.ru/» заменить словами «https://kmuip.rosminzdrav.ru/»;

ж) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Из 3336,9 км участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии находятся 1312,57 км, или 39,0%, а из 1202,4 км автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии находятся 880,83 км, или 72,3,9%.»;

з) абзацы тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой, сорок первый, сорок второй, сорок третий и сорок четвертый исключить.

3) в разделе III «Региональная система оказания первичной медико-санитарной помощи»:

а) в абзаце первом цифры «5 557 802,5» заменить цифрами «11 677 567,5»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«строительство новых объектов здравоохранения – 26 объектов на общую сумму 10 160 978,0 тыс. руб., в том числе 15 объектов здравоохранения взамен функционирующих с изменением места размещения и 11 новых объектов здравоохранения без изменения вида или места размещения существующей медицинской организации, структурного подразделения. Строительство объектов здравоохранения взамен существующих с износом здания менее 80% связано с несоответствием требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации по набору и площади помещений и увеличением численности обслуживаемого населения. Перечень строящихся объектов здравоохранения, реализуемых в рамках программы, приведен в таблице 2 «Ресурсное обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения» раздела VII «Ресурсное обеспечение региональной программы»;»;

в) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«капитальный ремонт 29 объектов здравоохранения (поликлиник и поликлинических отделений, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, лечебных и инфекционных корпусов), участвующих в региональной программе без изменения мощности, вида существующей медицинской организации, структурного подразделения, на общую сумму 1 425 479,0 тыс. руб. (19469,4 кв. м). Перечень объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту в рамках программы, приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение мероприятия по капитальному ремонту объектов здравоохранения» раздела VII «Ресурсное обеспечение региональной программы».»;

г) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Строительство новых объектов здравоохранения, а также строительство объектов здравоохранения, взамен существующих, позволят увеличить объем медицинской помощи (посещений с профилактическими и иными целями, обращений по заболеванию, посещений по неотложной помощи) гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования.».

д) абзацы седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, и тринадцатый исключить;

е) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«В течение 2021 – 2030 гг. запланирована замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи, предусмотренными порядками оказания первичной медико-санитарной помощи: по мероприятию, не софинансируемому за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, в 2025 году в количестве 7 единиц на общую сумму 10 000,0 тыс. руб., по мероприятию, софинансируемому за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, в количестве 2451 единиц на общую сумму 4 257 574,1 тыс. руб., из них: в 2021 году – 625 единиц, в 2022 году – 59 единиц, в 2023 году – 8 единиц, в 2024 году – 300 единиц, в 2025 году – 1442 единицы, в 2026 году – 7 единиц, в 2028 году – 1 единица, в 2030 году – 9 единиц, в том числе:»;

ж) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«переоснащение медицинских организаций медицинскими изделиями в связи с износом 1035 единиц, в том числе по наименованиям медицинских изделий:

| № п/п | Наименования медицинских изделий | Требуемое количество медицинских изделий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Автоматический пневмотонометр | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматический рефрактометр | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматический шприц-инжектор | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 21 | 15 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Аппарат для гальванизации | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Аппарат для УВЧ-терапии | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | 17 | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 36 | 12 | 3 |  | 6 | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 25 | 9 |  |  |  | 2 | 6 |  | 1 |  | 7 |
| 19 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 15 | 10 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 20 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 24 | 16 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Аппарат рентгеновский передвижной палатный | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 18 | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 26 | Весы для детей до 1 года | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Весы напольные для взрослых | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 28 | Гистероскоп диагностический | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дефибриллятор бифазный | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный и встроенным источником бесперебойного питания | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Кардиомонитор фетальный | 31 | 6 |  |  | 6 | 19 |  |  |  |  |  |
| 33 | Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 34 | Кольпоскоп | 21 | 13 |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
| 35 | Кресло гинекологическое с осветительной лампой | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кресло гинекологическое | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии | 73 | 6 |  |  | 30 | 37 |  |  |  |  |  |
| 38 | Кушетки медицинские | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Кювез | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 41 | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 22 | 9 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 42 | Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Носилки | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Пеленальный стол | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Рабочее место врача (фельдшера) с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | Ростомер | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 48 | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 7 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | Светильник медицинский передвижной | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 50 | Светильник хирургический бестеневой | 8 | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 51 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 35 | 8 |  |  | 3 | 24 |  |  |  |  |  |
| 52 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Система ультразвуковая для физиотерапии | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Стерилизатор для инструментов | 95 | 44 | 3 |  | 9 | 39 |  |  |  |  |  |
| 56 | Стол операционный (хирургический) | 6 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Стол операционный универсальный | 10 | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 58 | Стол манипуляционный | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 59 | Стол процедурный | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 61 | Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления | 12 | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 62 | Тумбочки медицинские | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | Фетальный монитор | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Холодильник для лекарственных препаратов | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 65 | Холодильник для хранения лекарственных препаратов | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Цистоскоп смотровой | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Шкаф для хранения обработанных эндоскопов | 5 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Шкаф для белья | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | Шкаф для лекарственных препаратов | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 70 | Шкаф медицинский | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 71 | Электрокардиограф 12-канальный | 89 | 46 | 2 |  | 11 | 30 |  |  |  |  |  |
| 72 | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 73 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 6 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 74 | Электроэнцефалограф | 11 | 1 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| 75 | Электромиограф | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 48 | 14 | 5 |  | 9 | 20 |  |  |  |  |  |
| 77 | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележку (стойка); течеискатель | 14 | 6 | 2 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1035 | 310 | 33 | 0 | 95 | 580 | 7 |  | 1 |  | 9 |

Затраты по демонтажу и/или подготовке помещений для размещения монтируемого оборудования, планируемого к закупке в 2021 году, будут выполнены в рамках текущего ремонта за счет средств, полученных медицинскими учреждениями от приносящей доход деятельности; планируемых к закупке в 2022 – 2030 гг. –  будут выполнены в рамках капитального ремонта за счет средств бюджета Новосибирской области.».

з) абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестой исключить;

и) абзацы тридцать семь, тридцать восемь изложить в следующей редакции:

«3. Планирование подготовки специалистов и прогнозирование снижения количества врачей и средних медицинских работников с учетом источников привлечения медицинских кадров. Формирование заявки на целевое обучение по программам высшего и среднего профессионального образования, согласно потребности медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области.

В Новосибирской области активно применяется механизм целевого обучения специалистов по программам специалитета и ординатуры. Подготовка специалистов осуществляется в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет», федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации, научно-исследовательском институте терапии и профилактической медицины филиал института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук, федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина», федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии», федеральном государственном бюджетном учреждении «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза».»;

к) абзац сороковой изложить в следующей редакции:

«5. Закрепление в организации медицинских кадров, в том числе за счет формирования и расширения мер социальной поддержки работников первичного звена здравоохранения с учетом анализа существующих мер социальной поддержки медицинских работников в области планирования потребности в жилых помещениях, компенсации части стоимости найма жилого помещения и проезда в общественном транспорте, развития и поддержки института наставничества.»;

л) абзацы сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой, сорок седьмой изложить в следующей редакции:

«единовременные денежные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу;

компенсация части стоимости найма жилого помещения медицинским работникам;

компенсации оплаты за проезд в общественном транспорте медицинским работникам;

ежемесячная надбавка молодым специалистам, которая назначается руководителями государственных медицинских организаций Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, по согласованию с выборным профсоюзным органом в размере не менее 5% и не более 25% от должностного оклада и выплачивается в течение 3 (трех) лет с даты подписания трудового договора.»;

м) абзацы сорок восьмой, сорок девятый исключить.

н) абзацы пятьдесят второй, пятьдесят третий, пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый, пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой, пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«Исполнение мероприятий региональной программы Новосибирской области направлено на достижение целей и решение задач, указанных в разделе I «Паспорт региональной программы», выполнение к 2030 году следующих плановых показателей по Новосибирской области федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»:

увеличение доли лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, до 70%;

увеличение доли лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, до 100%;

увеличение доли населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, до 100%;

увеличение доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных, до 20%;

снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан до 85%;

повышение удовлетворенности населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения до 49,4%.»;

о) абзацы пятьдесят девятый, шестидесятый, шестьдесят первый, шестьдесят второй, шестьдесят третий, шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый исключить;

п) дополнить абзацем шестьдесят шестым в следующей редакции:

«Сведения о ходе реализации программы, в том числе детализированная информация по мероприятиям программы в формах приложений № 1–9, разработанных в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, направленных Министерством здравоохранения Российской Федерации письмом от 11.12.2025 № 29-2/И/2-24863, отчеты, новости и видеоматериалы, размещены на официальной странице министерства здравоохранения Новосибирской области в сети «Интернет» по адресу: https://zdrav.nso.ru/page/7297.».

4) раздел IV «Перечень основных нормативных правовых актов, на основе которых разработана программа», раздел  V «План мероприятий по реализации региональной программы» и раздел VI «Сведения о целях и задачах региональной программы» признать утратившими силу.

5) раздел VII «Ресурсное обеспечение региональной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение региональной программы

(мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета Российской Федерации)

| № п/п | Наименование и номер мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации региональной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глава | раздел/ подраз-дел | целе-вая статья | вид расхо-дов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021–2030 годы (итого) |  |  |
|  | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | 2 114 194,7 | 3 318 124,3 | 4 085 810,6 | 3 107 400,3 | 2 198 622,5 | 873 303,6 | 1 108 523,6 | 1 448 488,5 | 2 069 891,4 | 2 304 560,7 | 22 628 920,2 |  |  |
|  | Консолидированный бюджет: | Х | Х | Х | Х | 1 938 607,6 | 2 160 688,9 | 1 918 383,0 | 1 667 147,9 | 2 123 159,0 | 806 220,7 | 808 802,1 | 1 360 676,8 | 1 738 867,1 | 1 964 892,7 | 16 487 445,8 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х | 1 837 515,8 | 1 914 604,5 | 1 818 345,8 | 1 580 211,8 | 2 032 232,4 | 773 971,5 | 768 361,9 | 1 292 642,7 | 1 651 923,5 | 1 866 641,2 | 15 536 451,1 |  |  |
|  | бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 101 091,8 | 105 333,0 | 100 037,2 | 86 936,1 | 90 926,6 | 32 249,2 | 40 440,2 | 68 034,1 | 86 943,6 | 98 251,5 | 810 243,3 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р) | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 133 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 411,7 |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р) | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 7 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,7 |  |  |
|  | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | 175 587,1 | 1 157 435,4 | 2 167 427,6 | 1 440 252,4 | 75 463,5 | 67 082,9 | 299 721,5 | 87 811,7 | 331 024,3 | 339 668,0 | 6 141 474,4 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | 175 587,1 | 1 157 435,4 | 2 167 427,7 | 1 440 252,4 | 75 463,5 | 67 082,9 | 299 721,5 | 87 811,7 | 331 024,3 | 339 668,0 | 6 141 474,4 |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | 573 165,7 | 2 940 942,9 | 4 049 090,7 | 2 702 411,9 | 1 800,0 | 35 718,1 | 423 702,9 | 1 251 426,5 | 2 069 891,4 | 1 943 482,7 | 15 991 632,8 |  |  |
| # 1.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | # 410 279,3 | # 1 792 769,5 | # 1 885 596,7 | 1 264 766,2 | 0,0 | 0,0 | 355 380,2 | 1 169 114,8 | 1 738 867,1 | 1 635 314,7 | 10 252 088,5 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х | # 388 884,6 | # 1 699 282,6 | # 1 787 269,2 | 1 198 812,9 | 0,0 | 0,0 | 337 611,1 | 1 110 658,9 | 1 651 923,5 | 1 553 548,9 | 9 727 991,7 |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | # 21 394,7 | # 93 486,9 | # 98 327,5 | 65 953,3 | 0,0 | 0,0 | 17 769,1 | 58 455,9 | 86 943,6 | 81 765,8 | 524 096,8 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | 162 886,4 | 1 148 173,4 | 2 163 494,0 | 1 437 645,7 | 1 800,0 | 35 718,1 | 68 322,7 | 82 311,7 | 331 024,3 | 308 168,0 | 5 739 544,3 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | 162 886,4 | 1 148 173,4 | 2 163 494,0 | 1 437 645,7 | 46 943,7** | 35 718,1 | 68 322,7 | 82 311,7 | 331 024,3 | 308 168,0 | 5 784 688,0** |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | 164 915,2 | 744,6 | 20 155,8 | 24 642,1 | 52 983,6 | 628 834,8 | 684 820,7 | 154 196,3 | 0,0 | 0,0 | 1 731 293,1 |  |  |
| # 2.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | # 152 214,5 | # 0,0 | # 16 222,2 | 22 035,4 | # 13 918,7 | 615 470,0 | 453 421,9 | 152 196,3 | 0,0 | 0,0 | 1 425 479,0 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х | # 144 277,0 | # 0,0 | # 15 376,3 | 20 886,3 | # 13 192,9 | # 590 851,1 | # 430 750,8 | # 144 586,4 | 0,0 | 0,0 | # 1 359 920,8 |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | # 7 937,5 | # 0,0 | # 845,9 | 1 149,1 | # 725,8 | # 24 618,9 | # 22 671,1 | # 7 609,9 | 0,0 | 0,0 | # 65 558,2 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.3 | # Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | 12 700,7 | 744,6 | 3 933,6 | 2 606,7 | 39 064,9 | 13 364,8 | 231 398,8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 305 814,1 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | 12 700,7 | 744,6 | 3 933,6 | 2 606,7 | 39 064,9 | 13 364,8 | 231 398,8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 305 814,1 |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем финансирования региональной программы модерни-зации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
| # 3.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
| # 4.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5. Оснащение транспортными средствами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 100 тыс. человек): для доставки пациентов в медицинские организации, для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | # 72 245,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 480 058,9 |  |  |  |  |  | # 552 304,2 |  |  |
| # 5.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | # 72 245,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 480 058,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 552 304,2 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х | # 68 478,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 455 025,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 523 503,4 |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | # 3 767,3 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 25 033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 28 800,8 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | 1 303 868,5 | 376 436,8 | 16 564,1 | 380 346,3 | 1 663 780,0 | 208 750,7 | 0,0 | 42 865,7 | 0,0 | 361 078,0 | 4 353 690,1 |  |  |
| # 6.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | # 1 303 868,5 | # 367 919,4 | # 16 564,1 | # 380 346,3 | 1 629 181,4 | 190 750,7 | 0,0 | 39 365,7 | 0,0 | 329 578,0 | 4 257 574,1 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х | # 1 235 876,2 | # 215 321,9 | # 15 700,3 | # 360 512,6 | 1 564 014,1 | 183 120,4 | 0,0 | 37 397,4 | 0,0 | 313 092,3 | 3 925 035,2 |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | # 67 992,3 | # 11 846,1 | # 863,8 | # 19 833,7 | 65 167,3 | 7 630,3 | 0,0 | 1 968,3 | 0,0 | 16 485,7 | 191 787,5 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р) | # Х | # Х | # Х | # Х | 0,0 | 133 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 411,7 |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р) | # Х | # Х | # Х | # Х | 0,0 | 7 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,7 |  |  |
| # 6.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 8 517,4 | 0,0 | 0,0 | 34 598,6 | 18 000,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 31 500,0 | 96 116,0 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | 8 517,4 | 0,0 | 0,0 | 34 598,6 | 18 000,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 31 500,0 | 96 116,0 |  |  |
|  | # бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| # 7.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # Мероприятие 8. Открытие первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | # Х | # Х | # Х | # Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| # 8.2 | # Консолидированный бюджет | # Х | # Х | # Х | # Х | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты федерального бюджета | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации* | # Х | # Х | # Х | # Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджеты муниципальных образований | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства государственных внебюджетных фондов | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # средства юридических лиц | # Х | # Х | # Х | # Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Справочная информация. Общая сумма финансирования мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области. **В том числе расходы министерства строительства Новосибирской области на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов в размере 45 143,7 тыс. рублей, не включенные в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Ресурсное обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения

| № п/п | Наименование юридического лица (застройщик/заказчик) | Наименование объекта | Адрес объекта | Износ (%) | Планируемое мероприятие | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением), человек | Наличие детских подразделений (при наличии указать численность детского населения), человек | Объем работ (кв. м) | Мощность планируемого объекта (посещений в смену, койко-мест для стационаров) | Планируемая стоимость работ (консолидированный бюджет), тыс. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Ложок |  | новое строительство | 2000 | нет | 557,8 | 50 пос/см, 2 койко-места в дневном стационаре | 46 225,9 | - | 46 225,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | Новосибирская область, Барабинский район, город Барабинск |  | новое строительство | 9037 | 8602 | 4899,55 | 250 пос/см | 393 789,4 | - | 51 732,1 | 203 523,2 | 138 534,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» | Новосибирская область, Доволенский район, село Довольное |  | новое строительство | 13627 | 3161 | 4597,60 | 350 пос/см, 12 койко-мест в дневном стационаре | 570 425,2 | - | - | 570 425,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск |  | новое строительство | 29200 | 7909 | 11835,6 | 750 пос/см, 8 койко-мест в дневном стационаре | 1 187 286,6 | - | 319 528,6 | 276 807,4 | 590 950,6 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ГБУЗ НСО «ОЦГБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см | Новосибирская область, город Обь |  | новое строительство | 32400 | 10198 | 8130,9 | 550 пос/см, 20 койко-мест в дневном стационаре | 669 581,1 | - | - | 343 384,9 | 26 196,2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава» | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восход |  | новое строительство | 15000 | 4288 | 2027,1 | 100 пос/см, 5 койко-мест в дневном стационаре | 105 505,2 | - | 105 505,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ГБУЗ НСО «ГП № 18» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГП № 18» мощностью 300 п/см | Новосибирская область, г. Новосибирск |  | новое строительство | 28000 | 5909 | 6862,62 | 300 пос/см, 6 койко-мест в дневном стационаре | 505 610,8 | - | 505 610,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «ГКБ № 2») | Новосибирская область, Новосибирский район, село Каменка | 90 | строительство взамен существующего | 4700 | нет | 2182,1 | 150 пос/см, 5 койко-мест в дневном стационаре | 142 759,0 | - | - | 142 759,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») | Новосибирская область, Новосибирский район, село Новолуговое | 90 | строительство взамен существующего | 6000 | нет | 2182,1 | 150 пос/см, 5 койко-мест в дневном стационаре | 145 387,2 | - | - | 145 387,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»* | Новосибирская область, Новосибирский район, село Верх-Тула, мкр. Радужный | 90 | строительство взамен существующего | 11350 | нет | 6141,86 | 250 пос/см, 7 койко-мест в дневном стационаре | 410 279,3 | 410 279,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, Новосибирский район, село Криводановка |  | новое строительство | 18300 | 2879 | 6326,3 | 300 пос/см, 6 койко-мест в дневном стационаре | 353 849,5 | - | 353 849,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский | 90 | строительство взамен существующего | 8500 | нет | 1747,66 | 100 пос/см, 5 койко-мест в дневном стационаре | 105 955,2 | - | 105 955,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Мичуринский | 90 | строительство взамен существующего | 6120 | нет | 1747,66 | 100 пос/см, 5 койко-мест в дневном стационаре | 105 955,2 | - | 105 955,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Садовый | 90 | строительство взамен существующего | 3400 | нет | 557,8 | 50 пос/см, 2 койко-места в дневном стационаре | 46 225,9 | - | 46 225,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, Новосибирский район, станция Мочище | 90 | строительство взамен существующего | 8430 | нет | 1216,31 | 100 пос/см, 5 койко-мест в дневном стационаре | 105 955,2 | - | 105 955,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Тулинский | 90 | строительство взамен существующего | 2670 | нет | 619,52 | 50 пос/см, 2 койко-места в дневном стационаре | 46 225,9 | - | 46 225,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Советская, 26 корп. 2 | 56,97 | реконструкция | 12078 | 5051 | 3054,0 | 300 пос/см, 4 койко-места в дневном стационаре | 91 110,5 | - | - | 91 110,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым | 43** | строительство взамен существующего | 11198 | 3179 | 4547,5 | 370 пос/см | 209 085,3 | - | - | - | 209 085,3 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» | Новосибирская область, Убинский район, с. Владимирское | 90 | строительство взамен существующего | 238 | нет | 87,6 | 15 пос/см | 18 591,9 | - | - | 18 591,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | Новосибирская область, Барабинский район, д. Квашнино | *** | строительство взамен существующего | 361 | нет | 87,3 | 15 пос/см | 15 240,0 | - | - | 15 240,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская ЦРБ» | Новосибирская область, Ордынский район, д. Пушкарево | 90 | строительство взамен существующего | 198 | нет | 87,3 | 15 пос/см | 17 097,3 | - | - | 17 097,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Абрамово | 90 | строительство взамен существующего | 1320 | нет | 122,0 | 30 пос/см | 22 896,6 | - | - | 22 896,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | Новосибирская область, Болотнинский район, д. Байкал | 65 | строительство взамен существующего | 504 | нет | 87,3 | 15 пос/см | 17 942,6 | - | - | 17 942,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | Новосибирская область, Купинский район, д. Киргинцево | *** | строительство взамен существующего | 473 | нет | 87,3 | 15 пос/см | 20 431,0 | - | - | 20 431,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлиники в г. Карасук (ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ») | Новосибирская область, муниципальный район Карасукский, г. Карасук |  | новое строительство | 24199 | 6737 | 5010,0 | 310 пос/см | 1 117 410,5 | - | - | - | - | - | - | 355 380,2 | 762 030,3 | - | - |
| 26 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлинического отделения в г. Бердск (ГБУЗ НСО «БЦГБ») | Новосибирская область, г. Бердск |  | новое строительство | 48450 | 14000 | 9100,0 | 625 пос/см, 15 койко-места в дневном стационаре | 2 118 274,0 | - | - | - | - | - | - | - | 407 084,5 | 1 015 312,1 | 695 877,4 |
| 27 | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» / ГКУ НСО «УКС» | Здание поликлиники в г. Татарск (ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области») | Новосибирская область, муниципальный округ Татарский, г. Татарск |  | новое строительство | 36800 | 8516 | 6840,0 | 475 пос/см, 10 койко-места в дневном стационаре | 1 662 992,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 555,0 | 939 437,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 90742,6 |  | 10 252 088,5 | 410 279,3 | 1 792 769,5 | 1 885 596,7 | 1 264 766,2 | - |  | 355 380,2 | 1 169 114,8 | 1 738 867,1 | 1 635 314,7 |

Применяемые сокращения:

ГБУЗ НСО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

НКРБ № 1 – Новосибирская клиническая районная больница № 1;

п/см, пос/см – посещений в смену;

ЦРБ – центральная районная больница;

НКЦРБ – Новосибирская клиническая центральная районная больница;

ОЦГБ – Обская центральная городская больница;

ГКБ № 2 – Городская клиническая больница № 2;

ГП № 18 – Городская поликлиника № 18;

ССМП – станция скорой медицинской помощи.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение мероприятия по капитальному ремонту объектов здравоохранения

| № п/п | Наименование юридического лица / заказчика | Наименование объекта | Адрес объекта | Износ (%) | Планируемое мероприятие (капитальный ремонт, выборочный ремонт) | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь объектов (кв.м) | Мощность объекта (посещений в смену, койко-мест для стационаров) | Планируемая стоимость работ (консолидированный бюджет), тыс. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Андреевка (ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Андреевка, ул. Центральная, 6 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 1084 | 113,3 | 38 пос/см | 5 419,8 | 5 419,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» / ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» | Капитальный ремонт поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 27/1А,А1 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 21341 | 1704,8 | 528 пос/см | 44 832,7 | 44 832,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в п. Березовка (ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ») | Новосибирская область, п. Березовка, ул. Центральная, 9 | 78 | комплексный капитальный ремонт | 278 | 91,3 | 6 пос/см | 4 264,0 | 4 264,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Цветники (ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Цветники, ул.Центральная, 24 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 657 | 119,4 | 30 пос/см | 7 936,5 | - | - | - | - | 7 936,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Белое (ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Белое, ул. Пушкина, 9 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 727 | 124,6 | 17 пос/см | 5 960,3 | 5 960,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Михайловка ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Новосибирская область, с. Михайловка, ул. Советская, 28 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 555 | 190 | 12 пос/см | 9 088,8 | 9 088,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Златоуст (ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Златоуст, ул. Весенняя, 4 | 79 | комплексный капитальный ремонт | 365 | 81,5 | 15 пос/см | 3 852,4 | 3 852,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Шагалово (ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Шагалово, ул. Центральная, 10/3 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 1062 | 149,6 | 27 м пос/см | 7 156,2 | 7 156,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | Капитальный ремонт врачебной амбулатории на ст. Лесная Поляна (ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ») | Новосибирская область, ст. Лесная Поляна, ул. Школьная, 7 | 79,5 | комплексный капитальный ремонт | 1054 | 90 | 27 пос/см | 5 982,2 | - | - | - | - | 5 982,2 | - | - | - | - | - |
| 10 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | Капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Красный Яр (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, п. Красный Яр, ул. Зеленая, 26 | 79 | комплексный капитальный ремонт | 1924 | 132 | 26 пос/см | 6 239,5 | 6 239,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | Капитальный ремонт Обской врачебной амбулатории в с. Марусино (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, с. Марусино, ул. Больничная, 10а | 80 | комплексный капитальный ремонт | 3765 | 300,8 | 40 пос/см | 14 388,9 | 14 388,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в п. Ленинский (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, п. Ленинский, ул. Центральная, 52а | 71 | комплексный капитальный ремонт | 708 | 121 | 10 пос/см | 5 171,3 | 5 171,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» / ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в п. Прогресс (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | Новосибирская область, п. Прогресс, ул. Первых Коммунаров, 21-2 | 71 | комплексный капитальный ремонт | 169 | 42,3 | 5 пос/см | 1 807,8 | 1 807,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Верх-Алеус (ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Верх-Алеус, ул. Ворошилова, 34 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 637 | 84,7 | 5 пос/см | 4 051,7 | 4 051,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Новопичуговоо (ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Новопичугово, ул. Школьная, 2 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 1033 | 283,7 | 10 пос/см | 13 571,0 | 13 571,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» / ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» | Капитальный ремонт ФАПа в д. Кузнецово (ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области») | Новосибирская область, д. Кузнецово, ул. Сухая, 21а | 80 | комплексный капитальный ремонт | 120 | 54 | 20 пос/см | 2 583,1 | 2 583,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» / ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Ускюль (ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области») | Новосибирская область, с. Ускюль, ул. Центральная, 23 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 276 | 90,1 | 40 пос/см | 4 310,0 | 4 310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Чемское (ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Чемское, ул. Мостовская, 21 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 488 | 255,5 | 15 пос/см | 12 222,0 | 12 222,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в д. Осинцево (ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ») | Новосибирская область, д. Осинцево, ул. Широкая, 18 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 402 | 73,8 | 15 пос/см | 3 530,3 | 3 530,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа в с. Павловка (ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ») | Новосибирская область, с. Павловка, ул. Центральная, 52 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 349 | 78,7 | 15 пос/см | 3 764,7 | 3 764,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Новосибирская область, рп. Колывань, ул. Советская, 26 корпус 5 | 41,1 | комплексный капитальный ремонт | 4686 | 500 | 12 койко-мест | 6 769,3 | - | - | 6 769,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» / ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Лебедевка (ГБУЗ НСО «ИЦГБ») | Новосибирская область, с. Лебедевка, пер.Котельный, 2а | 56 | комплексный капитальный ремонт | 4407 | 262,8 | 30 пос/см | 10 164,6 | - | - | - | 10 164,6 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Прокудское (ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ») | Новосибирская область, с. Прокудское, ул. Новая, 10 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 6558 | 612 | 65 пос/см | 21 323,7 | - | - | 9 452,9 | 11 870,8 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» / ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» | Капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ НСО "Татарская ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области", расположенного по адресу: Новосибирская область, муниципальный округ Татарский, г. Татарск, ул. Садовая, д. 107 | Новосибирская область, муниципальный округ Татарский, г. Татарск, ул. Садовая, 107 | 75 | комплексный капитальный ремонт | 36645 | 1117,5 | 40 пос/см | 98 601,9 | - | - | - | - | - | - | 98 601,9 | - | - | - |
| 25 | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Капитальный ремонт здания поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ", расположенного по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лапина, д. 1 | Новосибирская область, муниципальный район Тогучинский, г. Тогучин, ул. Лапина, 1 | 77 | комплексный капитальный ремонт | 28612 | 2928,1 | 500 пос/см | 112 667,4 | - | - | - | - | - | - | 112 667,4 | - | - | - |
| 26 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ", расположенного по адресу: Новосибирская область, муниципальный округ Карасукский, г. Карасук, ул. Гагарина, д. 1А | Новосибирская область, муниципальный округ Карасукский, г. Карасук, ул. Гагарина, 1А | 70 | комплексный капитальный ремонт | 38279 | 453 | 20 койко- мест | 37 454,3 | - | - | - | - | - | - | 37 454,3 | - | - | - |
| 27 | ГБУЗ НСО «Линевская районная больница» / ГКУ НСО «СТКиРМТБ» | Капитальный ремонт лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская РБ», расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимского района, р.п. Линево, ул. Весенняя, д.6 | Новосибирская область, муниципальный район Искитимский, р.п. Линево, ул. Весенняя, 6 | 79 | комплексный капитальный ремонт | 25157 | 3290 | 102 койко- мест | 291 942,7 | - | - | - | - | - | 211 036,3 | 80 906,4 | - | - | - |
| 28 | ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» / ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ", расположенного по адресу: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, село Венгерово, ул. Ленина, д. 91 | Новосибирская область, муниципальный район Венгеровский, с. Венгерово, ул. Ленина, 91 | 80 | комплексный капитальный ремонт | 14978 | 4262,3 | 108 койко- мест | 382 754,1 | - | - | - | - | - | 258 962,2 | 123 791,9 | - | - | - |
| 29 | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» / ГКУ НСО «СТКиРМТБ» | Капитальный ремонт поликлинического отделения по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Трудовая, 30 | Новосибирская область, муниципальный район Каргатский, г. Каргат, ул. Трудовая, 30 | 69 | комплексный капитальный ремонт | 14171 | 1862,6 | 250 пос/см | 145 471,5 | - | - | - | - | - | 145 471,5 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 19 469,4 |  | 1 425 479,0 | 152 214,5 | - | 16 222,2 | 22 035,4 | 13 918,7 | 615 470,0 | 453 421,9 | 152 196,3 | - | - |

Список используемых сокращений:
ГБУЗ НСО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области;

ГКУ НСО «СТКиРМТБ» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба технического контроля и развития материально-технической базы»;

пос/см – посещений в смену;

ЦРБ – центральная районная больница;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

НКЦРБ – Новосибирская клиническая центральная районная больница;

ИЦГБ – Искитимская центральная городская больница.

## Таблица 4

Ресурсное обеспечение региональной программы

(мероприятия, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета Российской Федерации)

| N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК |  |  |  | Объемы финансового обеспечения по годам реализации программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глава | раздел/подраздел | целевая статья | вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2021 - 2030 годы (итого) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 5. Оснащение транспортными средствами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 100 тыс. человек): для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 6. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | бюджет субъектов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 |
| 7 | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 8. Открытие первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

___________».