Отчет

о ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2030 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 25.03.2026)

Всего по Программе в период с 2021 по 2030 годы запланировано:

- Строительство (реконструкция) 27 объектов здравоохранения.

- Капитальный ремонт 29 объектов здравоохранения.

- Оснащение оборудованием в количестве 2460 единиц.

- Оснащение автомобильным транспортом (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в количестве 425 единиц.

Мероприятия, запланированные на 2021-2025 годы, выполнены.

На период с 2026 по 2030 годы в Программе запланировано:

1. Строительство трех объектов здравоохранения:

| Наименование медицинской организации | Наименование объекта | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | здание поликлиники в г. Карасук (ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ») | 2027-2028 |
| ГБУЗ НСО «БЦГБ» | здание поликлинического отделения в г. Бердск (ГБУЗ НСО «БЦГБ») | 2028-2030 |
| ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» | здание поликлиники в г. Татарск (ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области») | 2029-2030 |

2. Капитальный ремонт шести объектов здравоохранения:

| Наименование медицинской организации | Наименование объекта | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | капитальный ремонт поликлинического отделения по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Трудовая, 30 | 2026 |
| ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | капитальный ремонт лечебного корпуса, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимского района, р.п. Линево, ул. Весенняя, д.6 | 2026-2027 |
| ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | капитальный ремонт здания лечебного корпуса, расположенного по адресу: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, село Венгерово, ул. Ленина, д. 91 | 2026-2027 |
| ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области» | капитальный ремонт инфекционного отделения, расположенного по адресу: Новосибирская область, муниципальный округ Татарский, г. Татарск, ул. Садовая, д. 107 | 2027 |
| ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | капитальный ремонт здания инфекционного корпуса, расположенного по адресу: Новосибирская область, муниципальный округ Карасукский, г. Карасук, ул. Гагарина, д. 1А | 2027 |
| ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | капитальный ремонт здания поликлинического отделения, расположенного по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лапина, д. 1 | 2027-2028 |

3. Оснащение медицинскими изделиями (оборудованием) в количестве 19 единиц:

- аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый в количестве 14 единиц;

- аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в количестве трех единиц.

Мероприятия предусмотренные Программой на 2026 год:

- Запланированы работы по капитальному ремонту трех объектов: здания поликлинического отделения в г. Каргат Каргатского муниципального района (со сроком завершения работ в 2026 году), зданий лечебных корпусов в р.п. Линево Искитимского муниципального района и с. Венгерово Венгеровского муниципального района (со сроком завершения работ в 2027 году).

- Запланировано приобретение семи единиц медицинских изделий (оборудования):

| Наименование медицинской организации | Наименование структурного подразделения | Адрес поставки | Наименование медицинского изделия | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | поликлиническое отделение Чикской участковой больницы | Новосибирская область, муниципальный район Коченевский, р.п. Чик, ул. П. Морозова, 4 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |
| ГБУЗ НСО «НКРБ №1» | поликлиника с. Барышево | Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, с. Барышево, ул. Ленина, 245А | аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 |
|  |  |  | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |
| ГБУЗ НСО «Искитимская ЦРБ» | поликлиника № 2 | Новосибирская область, г. Искитим, Микрорайон Южный, 66 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |
| ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» | поликлиническое отделение | Новосибирская область, муниципальный район Болотнинский, г. Болотное, ул. Горького, 8 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |
| ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | поликлиника | Новосибирская область, г. Новосибирск, Проспект Морской, 25 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |
|  | поликлиника | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Русская, 37 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |