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Отчет  
о ходе реализации в 2026 году региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2030 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п 
(по состоянию на 01.06.2026)



1. Заключены государственные контракты на:
1) выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения:
	Наименование медицинской организации
	Наименование объекта
	% строительной готовности
	Период реализации, годы

	ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»
	поликлиническое отделение по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Трудовая, 30
	-
	2026

	ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
	лечебный корпус, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Весенняя, д.6
	-
	2026-2027

	ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» 
	лечебный корпус, расположенный по адресу: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, село Венгерово, ул. Ленина, д. 91
	-
	2026-2027



2) на поставку 2 единиц медицинского оборудования в два государственных учреждения Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (далее – медицинские организации):
	Наименование медицинской организации
	Наименование структурного подразделения
	Адрес поставки
	Наименование медицинского изделия (оборудования)
	Кол-во, ед.

	ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1»
	поликлиника с. Барышево
	Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, с. Барышево, ул. Ленина, 245А
	аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
	1

	ГБУЗ НСО  «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	поликлиника
	Новосибирская область, г. Новосибирск, Проспект Морской, 25
	аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
	1



2. Проводятся закупочные процедуры на поставку 5 единиц медицинского оборудования в пять медицинских организаций:
	Наименование медицинской организации
	Наименование структурного подразделения
	Адрес поставки
	Наименование медицинского изделия (оборудования)
	Кол-во, ед.

	ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»
	поликлиническое отделение Чикской участковой больницы
	Новосибирская область, муниципальный район Коченевский, р.п. Чик, ул. П. Морозова, 4
	аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
	1

	ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1»
	поликлиника с. Барышево
	Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, с. Барышево, ул. Ленина, 245А
	аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый
	1

	ГБУЗ НСО «Искитимская ЦРБ»
	поликлиника № 2
	Новосибирская область, г. Искитим, Микрорайон Южный, 66
	аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
	1

	ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ»

	поликлиническое отделение

	Новосибирская область, муниципальный район Болотнинский, г. Болотное, ул. Горького, 8
	аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
	1

	ГБУЗ НСО  «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	поликлиника
	Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Русская, 37
	аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
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3. В рамках мероприятия по строительству новых объектов здравоохранения Министерством здравоохранения Российской Федерации согласовано медико-техническое задание на выполнение проектных работ по объекту: «Здание поликлиники в г. Карасук (ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»)» для последующего перехода на этап проектных работ, который запланирован в 2026 году. 
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