Отчет

о ходе реализации в 2026 году региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2030 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.07.2026)

1. Заключены государственные контракты на:

1) выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения:

| Наименование медицинской организации | Наименование объекта | % строительной готовности | Период реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | поликлиническое отделение по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Трудовая, 30 | 25% | 2026 |
| ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | лечебный корпус, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Весенняя, д.6 | 10% | 2026-2027 |
| ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | лечебный корпус, расположенный по адресу: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, село Венгерово, ул. Ленина, д. 91 | 2% | 2026-2027 |

2) на поставку 7 единиц медицинского оборудования в пять государственных учреждения Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (далее – медицинские организации):

| Наименование медицинской организации | Наименование структурного подразделения | Адрес поставки | Наименование медицинского изделия (оборудования) | Кол-во, ед. | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | поликлиническое отделение Чикской участковой больницы | Новосибирская область, муниципальный район Коченевский, р.п. Чик, ул. П. Морозова, 4 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |  |
| ГБУЗ НСО «НКРБ №1» | поликлиника с. Барышево | Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, с. Барышево, ул. Ленина, 245А | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |  |
|  |  |  | аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 |  |
| ГБУЗ НСО «Искитимская ЦРБ» | поликлиника № 2 | Новосибирская область, г. Искитим, Микрорайон Южный, 66 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |  |
| ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» | поликлиническое отделение | Новосибирская область, муниципальный район Болотнинский, г. Болотное, ул. Горького, 8 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |  |
| ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | поликлиника | Новосибирская область, г. Новосибирск, Проспект Морской, 25 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |  |
|  | поликлиника | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Русская, 37 | аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 |  |

3. В рамках мероприятия по строительству новых объектов здравоохранения Министерством здравоохранения Российской Федерации согласовано медико-техническое задание на выполнение проектных работ по объекту: «Здание поликлиники в г. Карасук (ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»)», заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Здание поликлиники в г. Карасук (ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»)» от 02.06.2026 № 01512000060260000270001. Выполнение проектных работ запланировано на 2026 год, работ по строительству – 2027-2028 годах.